А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

# М А К С А Т И Х И Н С К О Г О

# М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О К Р У Г А

# Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03.10.2024             	                 						        № 652-па

Об утверждении  муниципальной программы

Максатихинского муниципального

округа Тверской области

«Формирование  современной городской

среды  на  2024-2029 годы»,

На основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава Максатихинского муниципального округа Тверской области, утвержденного решением Думы Максатихинского муниципального округа Тверской области от 21.12.2022  № 59,  постановления администрации Максатихинского муниципального округа от 30.12.2022 года № 649-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации, определении критериев и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Максатихинского муниципального округа Тверской области"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить     программу  «Формирование современной городской среды     на  2024-2029 годы.

2. Признать утратившей силу      муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Максатихинского района Тверской области от 31.10.2017 г № 463-па.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию и  размещению на официальном сайте администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   начальника управления по территориальному развитию администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области.

Глава Максатихинского

муниципального округа							            М.В. Хованов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области

от 03.10.2024 № 652 -па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

Максатихинского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды»

на 2024 - 2029 годы

Максатиха

2024

Паспорт

Муниципальной  программы Максатихинского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды»

на 2024 – 2029 годы

| Наименование программы | Программа Максатихинского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2024 – 2029 годы (далее - также программа) |
| --- | --- |
| Главный администратор программы | Администрация Максатихинского муниципального округа Тверской области |
| Срок реализации программы | 01.01.2024 – 31.12.2029 |
| Администратор программы | Управление по территориальному развитию администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области (далее - Управление) |
| Участники программы | Администрация Максатихинского муниципального округа Тверской области, организации, индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Максатихинского муниципального округа Тверской области |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Максатихинского муниципального округа Тверской области» (далее – подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Максатихинского муниципального округа Тверской области» (далее – подпрограмма 2). |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения поселок Максатиха Максатихинского муниципального округа с учетом приоритетов территориального развития. 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского поселения поселок Максатиха Максатихинского муниципального округа в соответствии с едиными требованиями. 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения поселок Максатиха Максатихинского муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество реализованных проектов по благоустройству территорий. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий. 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 4. Количество благоустроенных общественных территорий. 5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. 6. Количество благоустроенных парков. 7. Доля благоустроенных парков от общего количества парков от общего количества парков. 8. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий. |
| Объем и источники финансирования программы*) | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы всего составляет 4131,80 тыс. рублей, из них по годам и источникам реализации программы: 2024 год: 3881,00 тыс. рублей. 3831,00 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета; 50,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 2025 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 50,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 2026 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 0,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 2027 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 0,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 2028 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 0,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 2029 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 0,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (конечный результат реализации программы, выраженный показателями достижения цели программы) | 1. Обеспечение доли количества благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на уровне 50 %. 2. Обеспечение доли количества благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на уровне 50 %. 2. Обеспечение доли площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий на уровне 60%. 3. Обеспечение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади таких территорий на уровне 60 %. |

*) Ожидаемый объем и источники финансирования программы будут определены после распределения субсидий из федерального и областного бюджетов.

Паспорт подпрограммы 1 программы

| Наименование подпрограммы 1 | Благоустройство дворовых территорий городского поселения поселок Максатиха Максатихинского муниципального округа Тверской области |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения поселок Максатиха 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы) * | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 5 ед.; 2. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 1814,50 кв.м.; 3. Обеспечение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными домовыми территориями от общей численности жителей поселения) на уровне 10%. 4. Обеспечение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенного в программу в размере 10%. 5. Обеспечение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 50 чел./часов |
| Источники финансирования подпрограммы 1** | Источники финансирования, по годам реализации программы: 2024 год: 0,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 0,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 0,0 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. 2025 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. 2026 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. 2027 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. 2028 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. 2029 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств бюджета поселения. |

*) Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы) будут определены после завершения формирования перечней придомовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы на 2023 - 2025 годы.

**) Источники финансирования подпрограммы 1 будут определены после распределения субсидий из федерального и областного бюджетов.

***) Объем финансирования задач подпрограммы 1 будет определен после распределения субсидий из федерального и областного бюджетов.

Паспорт подпрограммы 2 программы

| Наименование подпрограммы 2 | Благоустройство общественных территорий городского поселения поселок Максатиха Максатихинского муниципального округа Тверской области |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы)* | 1. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования на 7 ед.; 2. Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования на 71,36 тыс.кв.м.; 3. Обеспечение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения 57 %; |
| Источники финансирования подпрограммы 2** | Общий объем финансирования, направляемых на 4131,80 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2024 год: 3831,80 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета; 50,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 2025 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 0,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 2026 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 00,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 2027 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 00,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 2028 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 0,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 2029 год: _________ тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; _________ тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 0,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета |

*) Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный показателями решения задачи подпрограммы) будут определены после завершения формирования реестра мест общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках программы на 2023 – 2025  годы.

**) Источники финансирования подпрограммы 2 будут определены после распределения субсидий из федерального и областного бюджетов.

***) Объем финансирования задач подпрограммы 2 будет определен после распределения субсидий из федерального и областного бюджетов.

РАЗДЕЛ I.

Подраздел I

- Общая характеристика сферы реализации

- программы и прогноз ее развития

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и органами власти. Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Житель воспринимает всю территорию города как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Проблемы, связанные с состоянием городской среды на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также на территориях общего пользования, подлежащие дальнейшему решению:

- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых территориях;

- недостаточная обеспеченность городской среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

Таким образом, формирование городской среды, отвечающей современным потребностям жителей города, является одной из первоочередных задач органов местного самоуправления. При этом среди приоритетных объектов следует обозначить:

- придомовые территории многоквартирных жилых домов (МКД);

- места общего пользования и массового посещения.

Благоустройство придомовых территорий МКД создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

По состоянию на 01.01.2023 общее количество многоквартирных жилых домов на территории Максатихинского муниципального округа Тверской области составляет 93 дома. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Адресный перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству:

| Адрес МКД | Номер дома | кол-во квартир | S, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Максатиха, ул. им. Василенкова | 21 | 58 | 811 |
| пгт. Максатиха, ул.Северная | 5 | 16 | 300 |
| пгт. Максатиха, ул.Северная | 5а | 27 | 300 |
| пгт. Максатиха, ул.Северная | 12 | 7 | 180 |
| пгт. Максатиха, ул.Северная | 12а | 16 | 200 |
| пгт. Максатиха, ул.Спортивная | 21 | 12 | 370 |
| пгт. Максатиха, ул. Пролетарская | 48 | 12 | 300 |
| пгт. Максатиха, ул.Пролетарская | 52 | 4 | 300 |
| пгт. Максатиха, пл.Свободы | 4 | 8 | 250 |
| пгт. Максатиха, пл.Свободы | 5 | 4 | 280 |
| пгт. Максатиха, пл.Свободы | 6 | 6 | 320 |
| пгт. Максатиха, ул. Советская | 39 | 18 | 520 |
| пгт. Максатиха, пр. Боровых | 1а | 16 | 380 |
| пгт. Максатиха, ул. Северная | 8а | 8 | 250 |
| Итого: | 15 |  | 4761 |

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по поселению полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, на сегодня остаются весьма актуальны и не решены в полном объеме.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Максатихинского муниципального округа Тверской области имеются места общего пользования, а именно:

- общественная территория Обелиск славы общей площадью 10 000 м2;

- общественная территория  Городской парк площадью  30 000м2;

- общественная территория  Стадион площадью 20 000 м2;

- общественная территория «Детская площадка» пл.Свободы-  200 м2;

- общественная территория  площадь Свободы площадью 8420 м2;

- общественная территория братское захоронение 1240 м2;

- общественная территория от здания музея до здания МФЦ-1500м2

- общественная территория в районе «Розовая дача» площадью -1600м2;

- общественная территория «Детская площадка» у здания ФОКА- 625 м2;

- общественная территория «мкр. Южный» общей площадью – 4900м2;

- общественная территория между многоквартирными домами ул. Спортивная, д.19, ул. Пролетарская, д.46 общей площадью – - 460м2;

- общественная территория напротив здания Дома культуры пгт Максатиха – 1050м2.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами,

- устройство пешеходных дорожек, тротуаров,

- освещение территорий,

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- устройство спортивный площадок;

- устройство детских площадок;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности городского поселения.

Преимущества решения поставленных проблем посредством реализации программы следующие:

1. Обеспечение комплексного подхода к решению масштабных, сложных и многообразных проблем программы на основе выработки единой методологической основы (используемых понятий, требований, критериев, нормативов и т.д.).

2. Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации программы. В рамках программы определяются показатели-индикаторы результативности программы, которые позволяют оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий и своевременно вносить соответствующие корректировки.

3. Возможность участия в федеральных и региональных программах, что позволяет дополнительно привлечь к решению поставленных задач средства регионального и федерального бюджетов.

На основании изложенного, а также учитывая положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10), разработана программа Максатихинского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2024 – 2030 годы.

Управление по территориальному развитию администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области (далее Управление) выступает в качестве ответственного исполнителя программы.

Программа реализуется при непосредственном участии жителей и организаций пгт Максатиха в ее формировании и исполнении.

Подраздел II

Приоритеты муниципальной политики
в сфере благоустройства

При определении приоритетов политики Управлением в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.12.2016 года;

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10). Основной целью приоритетного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий в субъектах Российской Федерации;

- положения Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01. 2016 № 80-р. Повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере;

- а также направления муниципальной политики в сфере благоустройства в рамках реализации в 2024-2029 годах на территории поселения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На основании изложенного Управление в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2024-2029 годов определяет:

а) комплексный подход к реализации проектов благоустройства;

б) оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

в) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта программы, отбора дворовых территорий, общественных и иных территорий для включения в программу;

г) обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

д) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территории поселения в надлежащем комфортном состоянии.

Подраздел III

Прогноз ожидаемых результатов реализации

программы

Одним из основных мероприятий программы является проведение Управлением  по территориальному развитию  инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек, являющимся приложением к  программе «Формирование современной городской среды» на 2024 – 2029 годы.

Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в программу, а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2029 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.

Кроме того, Управлением может быть сформирован перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2029 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Управлением в соответствие с правилами благоустройства поселения.

В результате реализации мероприятий программы планируется:

а) выполнить работы в рамках минимального перечня по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2024 по 2029 годы;

б) благоустроить общественные территории, включенные в программу по результатам общественных обсуждений, в период с 2024 по 2029 годы;

в) благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2029 года в соответствии с заключенными соглашениями с Управлением;

д) провести иные мероприятия по благоустройству поселения.

Основным ожидаемым результатом реализации программы является повышение уровня благоустройства территорий поселения.

Реализация мероприятий программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей поселения.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями правил благоустройства, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории поселения.

Подраздел IV

Объем средств и источники финансирования

программы

Данный раздел и приложение 3  к настоящей программе, содержащий объем средств и источников финансирования программы, будут подготовлены и заполнены после распределения субсидий из федерального и областного бюджетов.

Подраздел V

Перечень мероприятий программы

Мероприятия разработаны в соответствии с необходимостью решения задач подпрограмм в рамках программы и приведены в Приложении 1 данной Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении 2 к настоящей программе.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и иных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

РАЗДЕЛ II.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Подраздел I

Управление реализацией программы

Управление реализацией программы предусматривает:

а) соответствующее разделение работы при реализации программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности и взаимодействия при реализации программы;

в) учет, контроль и анализ реализации программы.

Администратор программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией программы.

Администратор программы осуществляет управление реализацией программы в соответствии с утвержденным Планом реализации программы.

Подраздел II

- Механизм реализации и мониторинг программы

Программа разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и программ формирования современной городской среды» (далее – постановление № 169) и в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 - 2029 годы» (далее – Приказ №691/пр).

За счет средств федерального и областного бюджетов предусматривается финансирование следующих мероприятий программы:

а) мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселения;

б) мероприятия по благоустройству общественных территорий поселения.

В рамках программы будет запланировано благоустройство следующих территорий поселения:

а) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселений, разработанным в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» (далее – Приказ № 1042/пр), а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального перечня видов работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе программы.

Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов благоустройства, необходимость ее благоустройства, исходя из минимального перечня работ, определяются по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек, являющимся приложением к   программе «Формирование современной городской среды» на 2024 – 2029 годы.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора);

- ремонт пешеходных дорожек (тротуаров);

- устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания).

Минимальный перечень работ по благоустройству является исчерпывающим и не может быть расширен.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ, в рамках реализации программы определяется Управлением с учетом:

а) сроков поступления предложений от собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (домов), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) о включении дворовой территории в программу;

б) сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.

Предложения и заявления заинтересованных лиц, поданные в Управление в рамках разработки программы, включаются в программу на 2024 – 2029 годы в порядке  очереди. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в программу устанавливается нормативно - правовым актом Управления.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ, в рамках реализации программы заинтересованные лица должны обеспечить свое трудовое участие.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц может являться однократное проведение коллективного субботника. Под субботником в данном случае понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной квалификации работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные представителями подрядной организации и совета многоквартирного дома (председателем совета дома, председателем товарищества собственников жилья и другими) с приложением фото-и (или) видеоматериалов , копий публикаций в средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети «Интернет». Данные документы предоставляются в Управление.

По решению заинтересованных лиц в заявление о включении дворовых территорий в программу могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансирования данных мероприятий в объеме 20% от объема финансирования, предусмотренного в бюджете муниципального образования на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению.

Дополнительный перечень работ по благоустройству может быть расширен и сформирован на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и согласованных с Главным управлением « Государственная жилищная инспекция» Тверской области, и реализуемых только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

б) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации программы.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства поселения, разработанным в соответствии с Приказом № 1042/пр, а также потребностям жителей поселения.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяются по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек, являющимся приложением к   программе «Формирование современной городской среды» на 2024 – 2029 годы.

Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов работ по благоустройству общественных территорий определяются по результатам общественных обсуждений. Порядок и сроки общественных обсуждений о включении общественных территорий в программу устанавливается нормативно-правовым актом Администрации поселения.

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего пользования входят:

- благоустройство скверов;

- реконструкция (строительство) многофункционального общественного спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство (реконструкция) детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство иных территорий общего пользования в поселении;

кроме того, в программе могут быть предусмотрены мероприятия по благоустройству следующих территорий поселения:

- иные мероприятия по благоустройству.

Мероприятия по благоустройству территорий поселения, реализуемые в рамках программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в поселении.

Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.

Финансирование программы осуществляется в соответствии с решением Думы Максатихинского муниципального округа о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Органы внешнего и внутреннего финансового контроля обеспечивают контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет начальник управления по территориальному развитию администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области.

Мониторинг реализации программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляемой участниками программы.

Мониторинг реализации программы предусматривает:

1) формирование отчета о реализации программы за 6 и 9 месяцев года, в котором планируется реализация программы;

2) формирование и согласование отчетности о реализации программы за отчетный финансовый год.

В рамках мониторинга реализации программы Ответственный исполнитель программы:

1) формирует квартальный отчет о реализации программы за 6 и 9 года, в котором планируется реализация программы;

2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации программы (за 6 и 9 месяцев текущего года) в администрацию Максатихинского муниципального округа Тверской области;

3) формирует отчет о реализации программы за отчетный финансовый год;

4) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации программы за отчетный финансовый год в администрации Максатихинского муниципального округа Тверской области;

5) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о реализации программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в администрации   Максатихинского муниципального округа Тверской области.

Условия об уровне финансового участия жителей многоквартирных домов.

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 10% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, а в случае, если дворовая территория включена в соответствующую муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019       № 106, в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

Выполнение работ по минимальному перечню не требует финансового участия граждан.

Заинтересованные лица принимают участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Максатихинского муниципального округа в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в форме финансового участия.

Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, определяемая как процент от стоимости указанных работ в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в размере, установленном органом государственной власти Российской Федерации

Доля финансового участия определяется решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решением собственников здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий Максатихинского  муниципального округа должно подтверждаться документально. Документами, подтверждающими финансовое участие заинтересованных лиц, являются копии платёжных поручений о перечислении денежных средств в доход бюджета муниципального образования Максатихинский  муниципальный округ Тверской области. Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц, представляются управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными специализированными потребительскими кооперативами, собственниками зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, (далее - Представители заинтересованных лиц) в Администрацию Максатихинского муниципального круга в течение 2 рабочих дней со дня их перечисления.

В случае включения заинтересованными лицами в заявку на участие в отборе дворовых Максатихинского  муниципального округа для формирования адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству (далее - Заявка) работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, денежные средства перечисляются представителями заинтересованных лиц в доход бюджета муниципального образования Максатихинский  муниципальный округ на лицевые счета, открытые Администрацией Максатихинского муниципального округа в органе Федерального казначейства.

После формирования комиссией по проведению отбора дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования (далее - Общественная комиссия) адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц соглашения, в которых указывается дворовая территория, подлежащая благоустройству, определяются порядок и сумма денежных средств, подлежащая перечислению представителями заинтересованных лиц, а также случаи, при которых осуществляется возврат аккумулированных денежных средств представителям заинтересованных лиц. Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней со дня его получения.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, решению собственников здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в дополнительный перечень таких работ.

Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашения.

В случае, если денежные средства не перечислены в полном объеме в установленный срок, то Заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит. При этом адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на благоустройство дворовых территорий Максатихинского муниципального округа. После корректировки Общественной комиссией адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, заключение соглашения и перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц, дворовые территории которых были включены в указанный адресный перечень, осуществляется в установленном порядке и установленные сроки.

После поступления в бюджет денежных средств от представителей заинтересованных лиц на сумму указанных поступлений в установленном порядке увеличиваются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на соответствующие цели.

Администрация Максатихинского муниципального округа осуществляет учет поступающих от представителей заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Аккумулированные денежные средства расходуются Отделом на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Максатихинского муниципального округа в соответствии с Заявкой путем заключения и оплаты в установленном порядке муниципальных контрактов.

Возврат аккумулированных денежных средств представителям заинтересованных лиц осуществляется при условии экономии денежных средств, полученной при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Максатихинского муниципального округа, а также в случае, если стоимость фактически выполненных работ по благоустройству дворовой территории ниже стоимости работ, предусмотренной муниципальным контрактом. Администрация Максатихинского  муниципального округа обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам не позднее 25 декабря текущего года.

Условия о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года                     № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Правилами благоустройства и содержания территории Максатихинского  муниципального округа Тверской области.

Подраздел III

Взаимодействие администратора программы

с органами местного самоуправления Максатихинского муниципального округа Тверской области

при реализации программы

Администратор программы, при реализации программы, взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросам ее реализации.

Подраздел IV

Взаимодействие администратора

программы с организациями, учреждениями, предприятиями,

со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе

с социально ориентированными некоммерческими организациями

при реализации программы

Администратор программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) обеспечения привлечения организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий программы;

б) обеспечения публичности (открытости), достоверности информации о реализации мероприятий программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия в программе, о проводимых конкурсах в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Подраздел V

Порядок информирования граждан о ходе выполнения программы

- Настоящий порядок информирования граждан о ходе выполнения региональной программы и муниципальных программ, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанных программ (далее - Порядок) разработан в соответствии с  приложением 15  «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды» к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

- Уполномоченным органом по информированию граждан о ходе выполнения программы «Формирование современной городской среды» на 2024-2029 годы в Максатихинском муниципальном округе Тверской области, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанной программы, является администрация Максатихинского муниципального округа Тверской области (далее – уполномоченный орган).

- Информирование граждан о ходе выполнения программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанных программ может осуществляться в следующих формах:

1)	публикации, интервью и репортажи в средствах массовой информации;

2)	размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

3)	размещение информации в социальных сетях на официальных страницах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

4)	размещение информации на листовках, буклетах, стендах, баннерах, плакатах и иных конструкциях;

5)	очные формы (собрания, круглые столы, семинары и пр.).

Выбор форм информирования граждан осуществляется с учетом обеспечения охвата целевой аудитории с учетом специфики муниципальных образований.

Размещение информационных баннеров рекомендуется осуществлять на специально отведенных для этого информационных стендах и рекламных конструкциях. Информационные материалы рекомендуется дополнять ссылками и (или) QR-кодами на страницы официальных сайтов уполномоченных органов или социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых содержится информация о проектах благоустройства территорий.

- Размещение информации о мероприятиях по благоустройству, реализуемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – федеральный проект) национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется с обязательным упоминанием (логотип, надпись) федерального проекта.

- Информирование граждан о ходе выполнения региональной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках региональной программы в формах, определенных пунктом 3 настоящего Порядка, осуществляется администрацией Максатихинского муниципального округа Тверской области не реже 1 раз в месяц.

- Периодичность информирования граждан о ходе выполнения программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках указанной программы в Максатихинском муниципальном округе Тверской области в формах, определенных пунктом 3 настоящего Порядка, определяется решением общественных комиссий, созданных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Раздел VI

Анализ рисков реализации программы

и меры по управлению рисками

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы, в результате чего показатели программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет поселения и программу.

- Приложение 1

к программе Максатихинского муниципального округа

Тверской области
 «Формирование современной городской среды»

на 2024 - 2029 годы

Перечень

мероприятий программы

Максатихинского муниципального округа Тверской области

«Формирование современной городской среды»

на 2024 - 2029 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Максатихинского муниципального округа Тверской области» |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации и составление Паспортов благоустройства дворовых территорий | Инвентаризационная комиссия, Управление | 2024-2029 | Получение достоверных данных и анализ текущего состояния дворовых территорий поселения. |
| Основное мероприятие 1.2. Описание существующих проблем на основании проведенного анализа, предложения по их решению | Управление | 2024-2029 | Формирование проекта адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству |
| Основное мероприятие 1.3. Принятие нормативных-правовых актов, направленных на формирование современной городской среды | Управление | 2024-2029 | Принятие Порядка общественного обсуждения программы и Порядка, содержащего порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц |
| Основное мероприятие 1.4. Обсуждение предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий с целью включения в программу | Управление , заинтересованные лица | 2024-2029 | Доработка адресного перечня дворовых территорий нуждающихся и подлежащих благоустройству по итогам обсуждения |
| Основное мероприятие 1.5. Корректировка программы | Управление | 2024-2029 | Утверждение программы |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу | Управление | 2024-2029 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения |
| Основное мероприятие 1.7. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в программу | Управление , жители поселения | 2024-2029 | Проекты благоустройства придомовых территорий |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение граждан, организаций о реализации проектов благоустройства дворовых территорий в средствах массовой информации, на сайте поселения | Управление | 2024-2029 | Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства дворовых территорий, повышение интереса населения к участию в формировании и реализации программы |
| Основное мероприятие 2.2 Проведение общественных обсуждений, в том числе с применением интернет-технологий, опросов и.т.д. | Управление | 2024-2029 | Общественное участие граждан в обсуждении проектов программ, проектов по благоустройству дворовых территорий |
| Основное мероприятие 2.3. Организация проведения субботников на придомовых территориях | Управление, организации, жители поселения | 2024-2029 | Общественное участие граждан, организаций в благоустройстве дворовых территорий и содержании их в надлежащем порядке |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Максатихинского муниципального округа Тверской области» |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения. |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации и составление Паспортов благоустройства территорий общего пользования | Инвентаризационная комиссия, Управление | 2024-2029 | Получение достоверных данных и анализ текущего состояния общественных территорий поселения. |
| Основное мероприятие 1.2. Описание существующих проблем на основании проведенного анализа, предложения по их решению | Управление | 2024-2029 | Формирование проекта перечня общественных пространств, нуждающихся и подлежащих благоустройству |
| Основное мероприятие 1.3. Принятие нормативных-правовых актов, направленных на формирование современной городской среды | Управление | 2024-2029 | Принятие Порядка общественного обсуждения программы и Порядка, содержащего порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц |
| Основное мероприятие 1.4. Обсуждение предложений заинтересованных лиц по благоустройству общественных территорий с целью включения в программу | Управление, заинтересованные лица | 2024-2029 | Доработка перечня общественных пространств, нуждающихся и подлежащих благоустройству по итогам обсуждения |
| Основное мероприятие 1.5. Корректировка программы | Управление | 2024-2029 | Утверждение программы |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, включенных в программу | Управление | 2024-2029 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий поселения |
| Основное мероприятие 1.7. Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц проектов благоустройства каждой территории общего пользования, включенной в программу | Управление , жители поселения | 2024-2029 | Проекты благоустройства общественных территорий |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения. |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение граждан, организаций о реализации проектов благоустройства территорий общего пользования в средствах массовой информации, на сайте поселения | Управление | 2024-2029 | Привлечение внимания граждан к вопросам благоустройства территорий общего пользования, повышение интереса населения к участию в формировании и реализации программы |
| Основное мероприятие 2.2 Проведение общественных обсуждений, в том числе с применением интернет-технологий, опросов и.т.д. | Управление | 2024-2029 | Общественное участие граждан в обсуждении проектов программ, проектов по благоустройству общественных территорий |
| Основное мероприятие 2.3. Организация проведения субботников на территориях общего пользования | Управление, организации, жители поселения | 2024-2029 | Общественное участие граждан, организаций в благоустройстве территорий общего пользования и содержании их в надлежащем порядке |
| Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, находящихся в частной собственности и прилегающих к ним территории |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение инвентаризации и составление Паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Инвентаризационная комиссия, Управление | 2024-2029 | Получение достоверных данных и анализ текущего состояния уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Управление, собственники объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | 2024-2029 | Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков |
| Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения | Управление, собственники индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2024-2029 | Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения |

- Приложение 3

к программе

Максатихинского муниципального округа  Тверской области
 «Формирование современной городской среды» на 2024 - 2029 годы

Информация

о прогнозируемых объемах и источниках финансирования

реализации к программе

Максатихинского муниципального округа Тверской области

«Формирование современной городской среды»

на 2024 - 2029 годы

| N п/п | Источники финансирования | Прогнозируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026-2029 год | итого |
| 1 | Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет Тверской области | 3831,00 | - | - | 3831,00 |
| 3 | Местный бюджет (прогноз) | 50,00 | 50,00 | 300,00 | 400,00 |
|  | Итого (прогноз) | 3881,00 | 50,00 | 300,00 | 4281,00 |