А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ЗАРЕЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19.04.2022г.                                                                                                №  33а - па

О проведении двухмесячника по очистке, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Зареченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Максатихинского района № 163-па от 19.04.2022г. «О проведении двухмесячника по очистке, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Максатихинского района», Уставом Зареченского сельского поселения,  в целях наведения санитарного порядка, очистки от мусора улиц, тротуаров, дворовых территорий предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Зареченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 16 апреля по 16 июня 2022 года провести на территории Зареченского сельского поселения двухмесячник по очистке, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Зареченского сельского поселения.

2. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом прохождения месячника по очистке, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Зареченского сельского поселения (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по очистке, благоустройству и наведению санитарного порядка (Приложение №2).

4. В ООО «Полигон» направить запрос об обеспечении в период проведения субботников безвозмездного приема твердых коммунальных отходов с убираемых территорий на полигон ТКО п. Максатиха от организаций, граждан.

5. Проинформировать граждан и организации о запрете  складирования мусора на улицах населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения.

6. Руководителям образовательных учреждений сельского поселения провести собрания с учащимися по участию в мероприятиях, по уборке прилегающих к учебным учреждениям территорий.

7. Должностным лицам администрации Зареченского сельского поселения, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, при нарушениях гражданами, должностными лицами, юридическими лицами статей Закона Тверской области «Об административных правонарушениях» № 46-ЗО от 14.07.2003г. в сфере коммунального хозяйства и благоустройства, составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять в административную комиссию Максатихинского района.

8. Комиссии подвести итоги двухмесячника санитарной очистки до 30 июня 2022 года.

9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Максатихинского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (вкладка – Зареченское сельское поселение.

## Глава

## сельского поселения:                                                                           А.А.Зянкявичюс

Приложение № 1

к постановлению

администрации Зареченского

сельского  поселения

№ 33а -па от  19.04.2022г.

СОСТАВ   КОМИССИИ

по проведению двухмесячника санитарной очистки

Председатель комиссии: Зянкявичюс Анна Александровна - Глава  Зареченского  сельского  поселения

Члены комиссии:

Колыпина Наталья Геннадиевна-заместитель главы    администрации  Зареченского  сельского  поселения;

Сергеева Галина Николаевна - делопроизводитель  администрации  сельского  поселения;

Гордеева Виктория Евгеньевна - делопроизводитель  администрации  сельского  поселения.

Понамарева Елена Александровна - депутат  Совета  депутатов  Зареченского  сельского  поселения;

Кротова  Наталья  Анатольевна - специалист ВУС администрации  Зареченского  сельского  поселения.

Приложение № 2

к постановлению

администрации Зареченского

сельского поселения

№    33а-па от 19.04.2022г.

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника весенней санитарной

очистки и благоустройства населенных пунктов Зареченского сельского поселения.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить привлечение населения для уборки прилегающих территорий к домам на правах личной собственности и территорий многоквартирных домов | Специалисты администрации | На время проведения мероприятий |
| 2. | Обеспечить благоустройство и уборку производственных и прилегающих территорий предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Зареченского сельского поселения | Руководители предприятий и организаций, торговых предприятий | На время проведения мероприятий |
| 3. | Провести осмотр фасадов зданий и территорий предприятий торговли и общественного питания, офисов организаций при необходимости с выдачей предписаний о приведении их в надлежащее состояние | Администрация сельского поселения, члены комиссии | весенне-осенний осмотр |
| 4. | Организовать субботники с привлечением всего трудоспособного населения сельского поселения, уборочной техники предприятий, организаций, предпринимателей. | Администрация сельского поселения, члены комиссии | с 29 апреля по 06 мая 2022г. |
| 5. | Организовать уборку территорий кладбищ | Администрация сельского поселения, члены комиссии | до 30 августа 2022г. |
| 6. | Провести посадку деревьев, кустарников, цветов и организовать уход за ними | Администрация сельского поселения | май – сентябрь 2022г |